智能法律助手大模型项目构思方案

一、项目基本信息

（一）项目名称

智能法律助手 —— 基于 DeepSeek-1.5B 的法律领域问答与服务平台

（二）项目方向

聚焦法律领域，为用户提供法律咨询、法律条文查询、法律文书模板生成、法律案例分析等服务，同时支持用户上传法律相关图片（如合同照片、证据图片等）进行目标检测，提取关键信息辅助法律分析。

（三）分组与分工

1. 人员组成（2-3 人）

- 组长（1 人）：统筹项目整体进度，负责技术选型确认、团队协调、项目部署把控，同时参与核心模块（大模型部署与微调）开发。

- 成员 A（1 人）：负责客户端开发（基于 uniApp），包括界面设计、用户交互功能实现、图片上传模块开发；协助数据通信（AJAX、HTTP、CORS）相关配置。

- 成员 B（1 人，若 2 人则由组长兼任部分工作）：负责服务器端开发（Django+MySQL），包括数据库设计、接口开发、RAG（检索增强生成）模块实现、与大模型的对接；协助目标检测（YOLO/ViT/MobileViT）模块集成。

二、项目技术栈详情

（一）客户端

- 框架：uniApp，选用成熟的法律类 APP 模板（如包含 “法律咨询”“条文查询”“案例库” 等模块的模板），减少基础界面开发工作量。

- 核心功能：用户注册登录、法律咨询输入（支持文本输入）、法律图片上传（如合同、证据图片）、法律文书模板查看与下载、咨询结果展示。

（二）服务器端

- 后端框架：Django，搭建 RESTful API 接口，实现用户信息管理、法律咨询请求处理、法律数据检索、图片上传接收与处理等功能。

- 数据库：MySQL，设计用户表（存储用户账号、密码、咨询记录等）、法律条文表（存储法律条文内容、类别、生效时间等）、法律案例表（存储案例详情、判决结果、关联法条等）、法律文书模板表（存储模板名称、类型、内容等）。

- 通信技术：Socket 用于服务器与大模型服务的实时数据交互；AJAX 实现客户端与服务器端的异步通信；配置 CORS 解决跨域问题，确保客户端正常请求服务器接口。

（三）大模型相关

- 基础模型：DeepSeek-1.5B，选择法律领域预训练版本（若无则选用通用版本，后续进行微调），用于生成法律咨询回复、法律案例分析内容。

- 部署工具：vLLM，基于 Linux 系统和 Docker 容器部署大模型，提升模型推理速度和服务稳定性，确保能快速响应用户的法律咨询请求。

- 优化技术：

  - 微调：收集法律领域数据集（如法律咨询对话数据、法律案例分析数据），使用 LoRA（低秩适应）方法对 DeepSeek-1.5B 进行微调，提升模型在法律领域的问答准确性和专业性。

  - RAG：构建法律领域知识库（包含法律条文、案例、文书模板等数据），使用 FAISS（高效相似性搜索库）建立向量索引；当用户发起咨询时，先通过 RAG 从知识库中检索相关信息，再将检索结果作为上下文输入大模型，生成更精准的回复。

（四）扩展功能（图片目标检测）

- 技术选型：YOLO（优先，检测速度快，适合实时处理）或 MobileViT（若对检测精度要求高且设备资源允许），用于检测用户上传的法律相关图片中的关键信息（如合同中的条款内容、证据图片中的核心元素）。

- 功能实现：服务器接收用户上传的图片后，调用目标检测模型，提取图片中的文本信息（结合 OCR 技术）或关键目标区域，将提取结果与法律咨询请求结合，辅助大模型生成更贴合图片内容的回复（如识别合同中的 “违约责任” 条款，分析该条款的合法性）。

（五）项目部署

- 环境：选择云服务器（如阿里云、腾讯云，配置 2 核 4G 及以上，Linux 系统），搭建 Docker 环境，将客户端（打包为 H5 或 APP 包，H5 可部署在云服务器的 Nginx 服务上）、服务器端（Django+MySQL，通过 Docker Compose 编排服务）、大模型服务（vLLM+DeepSeek-1.5B，Docker 容器部署）、目标检测服务（YOLO/MobileViT，Docker 容器部署）部署到真实环境，确保用户可通过互联网访问使用。

三、5 天项目进度规划

（一）第一天（周一）：需求分析与基础搭建（进度较慢）

- 上午：组长组织团队进行需求分析，明确各模块功能细节（如法律咨询的回复格式、图片检测的具体场景）；确认技术栈版本（如 Django 4.2、MySQL 8.0、uniApp 最新版本）；分配当天任务。

- 下午：

  - 客户端（成员 A）：下载 uniApp 模板，搭建客户端项目框架，完成基础界面修改（如替换 APP 名称、logo，调整 “法律咨询”“图片上传” 模块的位置）。

  - 服务器端（成员 B / 组长）：搭建 Django 项目，配置 MySQL 数据库连接，创建核心数据表（用户表、法律条文表），编写基础的用户注册登录接口。

  - 大模型部署（组长）：在 Linux 服务器上安装 Docker，拉取 vLLM 和 DeepSeek-1.5B 的 Docker 镜像，尝试启动大模型服务，测试模型基础推理功能（如输入简单法律问题，查看模型回复）。

（二）第二天（周二）：核心模块开发（进度较慢）

- 上午：

  - 客户端（成员 A）：实现用户注册登录功能（调用服务器端接口），开发法律咨询文本输入模块和图片上传模块（实现图片选择、预览、上传到服务器的功能）。

  - 服务器端（成员 B / 组长）：完善法律条文表和案例表的数据录入（导入基础法律条文数据，如《民法典》核心条款、典型民事案例）；开发法律咨询请求处理接口（接收客户端的咨询文本和图片信息，转发给大模型服务和目标检测服务）。

  - 大模型优化（组长）：收集法律领域微调数据集（约 500-1000 条，如从法律问答平台爬取公开对话数据），预处理数据（格式转换、清洗脏数据）；搭建微调环境，开始对 DeepSeek-1.5B 进行微调（LoRA 方法，预计微调时间 4-6 小时）。

- 下午：

  - 客户端（成员 A）：开发咨询结果展示模块，实现接收服务器返回的咨询回复、检测结果，并在界面上清晰展示（如分 “文本回复”“图片提取信息” 两个板块）。

  - 服务器端（成员 B / 组长）：集成 RAG 模块，搭建 FAISS 向量索引（将法律知识库数据转换为向量并建立索引），编写 RAG 检索接口，实现 “检索 - 生成” 联动逻辑（先检索再调用大模型生成回复）。

  - 图片检测（成员 B / 组长）：下载法律相关图片数据集（如合同图片、证据图片），对 YOLO 模型进行简单微调（或使用预训练 YOLO 模型直接测试），搭建图片检测服务，编写接口接收服务器端传来的图片，返回检测结果（如提取的文本、关键目标区域坐标）。

（三）第三天：功能整合与测试

- 上午：

  - 团队协作：将客户端、服务器端、大模型服务、RAG 模块、图片检测服务进行联调，确保各模块数据流转正常（如用户上传图片→服务器接收→调用检测服务→检索 RAG 知识库→调用大模型生成回复→返回客户端展示）。

  - 测试与问题修复：针对核心功能（注册登录、法律咨询、图片上传检测）进行测试，记录问题（如接口调用失败、模型回复不准确、图片检测错误等），分工修复（如客户端修复界面展示 bug，服务器端修复接口逻辑问题，大模型微调若效果不佳则补充数据重新微调）。

- 下午：

  - 完善功能：客户端添加法律文书模板查看与下载功能（调用服务器端文书模板接口）；服务器端完善文书模板表数据录入（导入合同模板、起诉状模板等），开发模板查询与下载接口。

  - 性能优化：测试服务器接口响应速度，优化 MySQL 查询语句（如添加索引提升法律条文、案例检索速度）；调整 vLLM 的推理参数（如 batch size），提升大模型回复速度。

（四）第四天：微调优化与部署准备

- 上午：

  - 大模型微调完成与评估：若第三天微调未完成则继续，完成后使用测试数据集（法律咨询问题）评估模型微调效果，对比微调前后的回复准确性（如是否准确引用法条、分析是否合理），若效果不理想则补充数据再次微调（小规模，1-2 小时）。

  - 部署准备：组长准备云服务器（购买并配置安全组，开放必要端口如 80、443、5000 等）；成员 A 将 uniApp 项目打包（H5 版本），准备部署文件；成员 B 整理服务器端项目代码，编写 Docker Compose 配置文件（包含 Django、MySQL、Redis 等服务）。

- 下午：

  - 目标检测优化：测试图片检测功能在不同类型法律图片（如清晰合同、模糊证据图）下的效果，调整模型参数（如置信度阈值），提升检测准确率；若使用 YOLO 效果不佳，替换为 MobileViT 进行测试与优化。

  - 数据完善：补充法律知识库数据（如增加更多法律案例、文书模板），更新 RAG 向量索引，确保大模型能检索到更全面的信息。

（五）第五天：项目部署与验收

- 上午：

  - 部署客户端：将 uniApp 打包的 H5 文件部署到云服务器的 Nginx 服务上，配置域名（若有），确保用户可通过浏览器访问客户端。

  - 部署服务器端：在云服务器上使用 Docker Compose 启动 Django、MySQL 服务，初始化数据库数据（导入用户表、法条表、案例表等数据），测试接口是否正常访问。

  - 部署大模型与检测服务：启动 vLLM+DeepSeek-1.5B（微调后版本）的 Docker 容器，配置服务地址与端口；启动目标检测（YOLO/MobileViT）的 Docker 容器，确保与服务器端正常通信。

- 下午：

  - 整体测试：团队成员模拟真实用户使用场景，测试所有功能（注册登录、法律咨询、图片上传检测、文书模板下载），检查服务稳定性（如连续发起 10 次咨询，查看是否出现服务崩溃、回复延迟），修复部署过程中出现的问题（如端口冲突、服务无法启动）。

  - 项目验收：整理项目文档（包含部署步骤、接口文档、功能说明），组长组织项目演示，确认所有功能达到预期目标，记录待优化点（如后续可增加多轮对话功能、扩展更多法律领域数据），完成项目交付。

三、项目风险与应对措施

（一）风险 1：大模型微调效果不佳

- 应对措施：提前收集高质量的法律领域数据集（至少 500 条以上），包含多样化的法律咨询场景（如民事纠纷、合同问题、劳动争议等）；使用 LoRA 微调时，合理设置微调参数（如学习率、训练轮次）；微调后若效果差，补充数据并缩小微调范围（如仅针对 “合同纠纷” 场景微调），降低微调难度。

（二）风险 2：图片检测准确率低

- 应对措施：选择适合小数据集的目标检测模型（如 YOLOv8n，轻量化且易训练）；收集更多法律相关图片数据集（如从法律网站爬取合同图片、法院公开证据图片），对模型进行微调；在检测结果后添加 “仅供参考” 提示，避免因检测误差导致法律建议错误。

（三）风险 3：项目进度滞后（如前 2 天进度过慢）

- 应对措施：优先保证核心功能（法律咨询文本回复、客户端与服务器端通信）开发，若时间紧张，可暂时简化扩展功能（如图片检测仅实现基础文本提取，后续再优化；RAG 先使用简单的关键词检索，而非向量检索）；组长每天下班前召开 15 分钟短会，同步进度，及时调整任务分配，确保关键模块按时完成。

（注：文档部分内容可能由 AI 生成）